|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RIESGOS IDENTIFICADOS | CAUSA PRINCIPAL | ESTRATEGIA DE RESPUESTA | RESPONSABLE DEL RIESGO | CATEGORIA | PRIORIDAD | URGENCIA |
| FALLA EN EL EQUIPO | ESTE SI NO TIENE EL MANTENIMIENTO O CUIDADO ADECUADO | REMPLAZO INMEDIATO POR EL REPUESTO ALMACENADO | CARLOS | TECNICO | ALTO | MEDIO |
| FALTA DE RECURSOS | FALTA DE SOFTWARE NECESARIO NO DISPONIBLE | BUSCAR EN DIF FUENTES Y TENERLOS COMO RESERVA | JAVIER | ORGANISACIONAL | MEDIO | MEDIO |
| FALTA DE PRESUPUESTO | FALTA DE CAPITAL MONETARIA POR PARTE DEL CLIENTE | BUSCAR OTROS FINANCIEROS QUE OTORGEN CAPITAL | CARLOS | ORGANIZACIONAL | ALTO | ALTO |
| NO DISPONIBILIDAD DEL HARDWARE | EL HARDWARE DEL PROYECTO NO SERA ENTREGADO A TIEMPO | BUSCAR OTRO DISPONIBLE Y ACCESIBLE QUE SEA ADAPTABLE | CARLOS | ORGANIZACIONAL | ALTO | MEDIO |
| CAMBIO DE TECNOLOGIA | UN PRODUCTO COMPETITIVO SE PONE EN VENTA ANTES | AVANZAR Y MEJORAR EL PRODUCTO FINAL | JAVIER | TECNICO ORGANIZACIONAL | ALTO | MEDIO |
| ROTACION DE PERSONAL | PERSONAL CON EXPERIENCIA ABANDONA EL PROYECTO | TENER CONTEMPLADO OTRO EN SU SUSTITUCION | JAVIER | RECURSOS HUMANOS | MEDIO | MEDIO |